## Slide 1: 2019年01月月报
本月计划 / 完成情况 / 问题及改进 / 下月计划
基础平台部：盛法云

## Slide 2: 目录
本月工作计划
WORK PLAN FOR MONTH
1
工作完成情况
COMPLETION OF WORK
2
问题及改进措施
PROBLEMS AND IMPROVEMENT MEASURES
3
下月工作计划
NEXT MONTH WORK PLAN
4

## Slide 3
PART
本月工作计划
WORK PLAN FOR MONTH

## Slide 4: 本月工作计划
100%
100%
100%
80%
云平台Harbor镜像下发功能验证。
云平台老镜像工作流接入可视化图表。
云平台镜像下发支持远程下发。
云平台2静态页面生成
Soul网关功能测试以及源码研究改造
OA升级协助
打通成都CI到docker云平台镜像自动化构建下发
CJ展商平台改造
CJ系列项目接入jenkins
云平台功能优化
云平台功能新增
云平台推广
其他

## Slide 5
PART
工作完成情况
COMPLETION OF WORK

## Slide 6: 工作完成内容
01
02
03
04
完成云平台Harbor镜像下发功能验证（下发速度慢）。
完成云平台老镜像工作流接入可视化图表。
完成云平台镜像下发支持远程下发（单镜像下发速度提高一倍多，受带宽影响）。
完成云平台2静态页面生成
完成Soul网关功能测试以及源码研究改造（soul压测结果对应用本身影响很小）
Soul未进行实际项目考验
OA升级协助
完成成都CI到docker云平台镜像自动化构建下发
完成CJ展商平台改造
时限CJ系列项目接入jenkins

## Slide 7
PART
问题及改进措施
PROBLEMS AND IMPROVEMENT MEASURES

## Slide 8: 问题及改进措施
问题：平台内部核心组件缺少监控预警报警功能
解决方案：接入UAV
1、平台稳定性
问题：云平台交互性较差
解决方案：云平台2.0功能交互优化
2、平台功能
问题：OA线上环境机器老旧容易出硬件故障
解决方案：IDC淘汰机器顶上，或者购买新机器
3、服务器资源
问题：业务线接入docker需要研发人员配合改造。
解决方案：需要领导支持
4、平台推广

## Slide 9
PART
下月工作计划
MONTH WORK PLAN

## Slide 10: 下个月工作计划
UAV接入OA
Soul需求搜集改造
云平台2.0功能优化设计
云平台日常功能维护优化
云平台功能优化
成都平台推广技术支持、OA上线技术支持
技术支持
Chinajoy项目维护
java（响应式编程）、云新技术研究
其他
成都云平台推广跟进
平台推广
Notes: 优化RTB图表，因为我对我做的东西不是很满意，虽然能满足当前的基本需要，但是当中存在很多问题，比如：现在的RTB中的图表数据展示并不全面（数据分归档不全面仅仅归档到天），战士的数据需要es关联mysql数据库查询，很大程度上降低了查询效率；（通过定时器或者小程序独立统计详细的进行数据归档）；
是否有elasticsearch替代产品，可进行连表查询等；
Go语言因为在RTB项目中得到运用，可以学习使用